三、实习项目任务说明

任务目标

从易至难完成三个级别的挑战任务（不限顺序，可直接调整高难度）

一阶段：知乎（网页）==> 登录 -> 写一篇文章 -> Agent自动识别内容并生成配图（可以用文生图、HTML Canvas、SVG等） -> 发表文章 -> 搜索到这篇文章 -> 评论这篇文章 -> 点赞、收藏、喜欢

二阶段：WPS（客户端）===> 打开客户端 -> 新建文字 -> 写一篇文章（可以跟知乎的相同）-> 做样式格式设置（如设置标题、字体、序号等） -> 保存 -> 导出为PDF文件

三阶段：微信（客户端）===> 打开客户端 -> 搜索“火眼审阅” -> 选择类型为服务号的结果 -> 关注该服务号 -> 发送一段文字私信

评价标准

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 速度 | 完成任务耗时（秒） |
| Token消耗 | 总消耗多少Token |
| 稳定性 | 是否每次都能成功，跑N次成功几次（%） |
| 扩展性 | 除了指定的任务外，如果给于新的任务要求，能否快速支持，如： 朋友圈点赞、搜知乎热搜并分析文章后给出热点分析等等 |

奔着解决这些问题目标去做：

| 问题 | 表现 |
| --- | --- |
| 太慢 | 一个简单操作，人要 30 秒，AI 要 3-5 分钟 |
| 容易错 | 相似按钮经常点错，页面弹窗不知道该关还是该填 |
| 太贵 | 每次操作要消耗大量 AI 接口调用费用 |
| 不会进步 | 昨天做过的事，今天再做不会比昨天快一秒钟 |

四、项目里程碑

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1 周 | 组队选题 + 技术预研 + 搭建环境，可选做基线测试 | 《系统设计文档》，详细描述系统技术方案，形式不限 |
| 第二阶段 | 第 2 周 | 阶段性开发汇报 | 《阶段性开发汇报》 |
| 第三阶段 | 第 3 周 | 阶段性开发汇报 | 《阶段性开发汇报》 |
| 第四阶段 | 第 4 周 | 项目汇报答辩 | 总结报告 + 可运行代码 + 答辩 PPT |